Краткая пояснительная записка

к отчету об исполнении инвестиционной программы

АО «НЭСК» за 2018 год

Инвестиционной программой АО «НЭСК» на 2018 год, утвержденной приказом Министерства ТЭК и ЖКХ КК от 27.12.2017 N 412, предусмотрены расходы в размере 50 036,21 тыс. руб. без учета НДС.  По факту 2018 года инвестиционные проекты реализованы на сумму 62 386,58 тыс. руб. без учета НДС, в том числе за счет тарифных источников - 49 536,96 тыс. руб. и за счет нетарифных источников - 12 849,62 тыс. руб.

- Инвестиционный проект № G_2.8. Приобретение оргтехники

Плановые расходы по данному проекту в 2018 году предполагались в размере 1 675,00 тыс. руб.  без учета НДС, фактические расходы составили 1 355,39 тыс. руб. без учета НДС. Отклонение составляет -319,61 тыс. руб. или -19,08%.

Данное отклонение обусловлено тем, что в результате проведения открытых торгов был выбран победитель с более выгодным предложением.

Проект реализован в полном объеме.

- Инвестиционный проект № G_2.9. Приобретение кассового оборудования

Плановые расходы по данному проекту в 2018 году предполагались в размере 1 452,00 тыс. руб. без учета НДС, фактические расходы составили 1 435,59 тыс. руб. без учета НДС. Отклонение составляет -16,41 тыс. руб. или  -1,13%.

Данное отклонение обусловлено тем, что в результате проведения открытых торгов был выбран победитель с более выгодным предложением.

Проект реализован в полном объеме.

- Инвестиционный проект G_1.2. Строительство административного здания в городе Славянск-на-Кубани, в том числе приобретение земельного участка

Плановые расходы по данному проекту в 2018 году предполагались в размере 2 700,00 тыс. руб., фактические расходы составили 2 700,00 тыс. руб. Отклонение составляет 0,00 тыс. руб. или 0 %.

- Инвестиционный проект № G_2.1. Приобретение автотранспортных средств

Плановые расходы по данному проекту в 2018 году предполагались в размере  4 196,79 тыс. руб., фактические расходы составили  4 174,41 тыс. руб. Отклонение составляет -22,38 тыс. руб. или -0,53%.

Данное отклонение обусловлено тем, что в результате проведения открытых торгов был выбран победитель с более выгодным предложением.

- Инвестиционный проект № G_2.11. Приобретение системы хранения данных для отраслевого программного обеспечения

Плановые расходы по данному проекту в 2018 году предполагались в размере  512,42  тыс. руб., фактические расходы составили  371,57 тыс. руб. Отклонение составляет -140,85 тыс. руб. или -27,49%.

Данное отклонение обусловлено тем, что в результате проведения открытых торгов был выбран победитель с более выгодным предложением.

- Инвестиционный проект G_1.3. Реконструкция административного здания по адресу: г. Кропоткин, ул. 8-го Марта 127 Г

Плановые расходы по данному проекту в 2018 году предполагались в размере 13 500,00 тыс. руб., фактические расходы составили 16 949,62 тыс. руб. Увеличение составляет  3 449,62 тыс. руб. или  25,55%.

Рост затрат обусловлен тем, что с момента подачи заявки на утверждение инвестиционной программы (апрель 2016 года) произошел рост цен на строительно-монтажные работы и материалы применяемые при строительстве.

Проект реализован, в том числе в рамках тарифных источников                  13 500,00 тыс. руб., нетарифных источников 3 449,62 тыс. руб.

- Инвестиционный проект № G_2.3. Приобретение административного здания в городе Новокубанске

Плановые расходы по данному проекту в 2018 году предполагались в размере  15 500,00 тыс. руб., фактические расходы составили  15 500,00 тыс. руб. Отклонение составляет 0,00 тыс. руб. или  0,00%.

Проект реализован в полном объеме.

- Инвестиционный проект № G_2.4. Приобретение административного здания в городе Лабинске

Плановые расходы по данному проекту в 2018 году предполагались в размере  10 500,00  тыс. руб., фактические расходы составили  19 900,00 тыс. руб. Увеличение составляет 9 400,00 тыс. руб. или 89,52%.

Данное отклонение обусловлено тем, что на момент приобретения рыночная стоимость объекта недвижимости стала выше запланированной.

Проект реализован, в том числе в рамках тарифных источников 10 500,00 тыс. руб., нетарифных источников 9 400,00 тыс. руб.

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО «НЭСК»                    за 2018 год предоставлен в соответствии с требованиями п.13 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977   и приложениями приказа Министерства энергетики РФ от 28.07.2016 № 728.

Генеральный директор                                                                      Е.В. Росинский

Долина Татьяна Васильевна

992-76-30