Акционерное общество

«Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края»

Паспорт

инвестиционного проекта

на приобретение административного здания

для филиала «Новокубанскэнергосбыт»

| Наименование объекта: | Приобретение административного здания в городе Новокубанске |
| --- | --- |

Идентификатор инвестиционного проекта G_2.3.

г. Краснодар

2016 год

I

Идентификатор инвестиционного проекта G_2.3.

II

Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации проекта

- Цель проекта

- Выполнить требования предусмотренные пунктом 11 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442, о стандартах качества обслуживания потребителей;

- Приобрести офисное здание, с целью размещения персонала филиала АО «НЭСК» «Новокубанскэнергосбыт»;

- Обеспечить комфортные условия для людей с ограниченными возможностями (СНиП 35-01-2001. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»);

- Внедрить единые решения:

- в области дизайнерского оформления центров очного обслуживания потребителей;

- в области внедрения системы видеонаблюдения, что необходимо для:

- выполнения требований Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

- создания оптимальных условий для обеспечения надлежащей  антитеррористической защищенности объекта, эффективности мероприятий по профилактике и предупреждению возможных террористических проявлений;

- создания условий для надлежащего документирования противоправных деяний в случае их совершения с целью формирования доказательственной базы и установления лиц, причастных к их совершению;

- в области строительства охранно-тревожной сигнализации, что необходимо для:

- выполнения требований Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

- создания оптимальных условий для обеспечения надлежащей  антитеррористической защищенности объекта, эффективности мероприятий по профилактике и предупреждению возможных террористических проявлений;

- создания оптимальных условий для организации действенной  высокоэффективной системы безопасности с целью сохранности имущества Общества,  предупреждения возможных противоправных проявлений и имущественных посягательств,  обеспечения безопасности личности;

- обеспечения сохранности имущественного комплекса Общества, предупреждение и профилактика хищений товарно-материальных ценностей и денежных средств в результате внутренних (со стороны сотрудников Общества) и внешних посягательств;

- реализации комплекса технических и организационных мер, направленных на предотвращение несанкционированного проникновения на охраняемые объекты;

- своевременное обнаружение и пресечение любых посягательств на целостность и безопасность объекта, в том числе актов незаконного вмешательства;

- создания условий для надлежащего документирования противоправных деяний в случае их совершения с целью формирования доказательственной базы и установления лиц, причастных к их совершению;

- создания условий для обеспечения надлежащего внутриобъектового и пропускного режима, обеспечения необходимой защиты информационных систем персональных данных и конфиденциальной информации.

- в области строительства систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре, что необходимо для:

- выполнения правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390; требований Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», требований Федерального от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- соблюдения норм пожарной безопасности объектов, используемых АО «НЭСК» в производственной деятельности, отвечающей требованиям НПБ «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками  пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03) утвержденные Приказом от 18.06.2003 г. №315 Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, эффективности мероприятий по профилактике и предупреждению возможных террористических проявлений на объекте;

- создания оптимальных условий для организации действенной  высокоэффективной системы безопасности объектов, используемых в производственной деятельности АО «НЭСК», с целью обеспечения безопасности личности, общества, сохранности имущества и объекте;

- обеспечения сохранности имущественного комплекса Общества, предупреждение и профилактика сохранности товарно-материальных ценностей и денежных средств;

- реализации комплекса технических и организационных мер, направленных на предотвращение несанкционированного возгорания на объектах.

- в области структурированной кабельной системы (СКС):

- для создания на основе СКС локальной вычислительной сети с целью взаимодействия средств вычислительной техники, телекоммуникационных и периферийных устройств (IP-телефонов, принтеров, сканеров и т.д.);

- для обеспечения функционирования и оптимизации программных комплексов.

- Задачи

- Снизить расходы по аренде офисных помещений, повысить энергоэфективность, за счет применения современных материалов  и технологий.

- Учитывая общее количество персонала, востребованность в складских и архивных помещениях, в настоящее время существует огромный дефицит площади в занимаемом помещении. Требуемая площадь офисного здания рассчитана в соответствии с требованиями норм охраны труда и должна составлять не менее 330,87 кв.м. Данная площадь рассчитана без учета коридоров, лестничных площадок и маршей. В расчет не включены требования противопожарной безопасности и обеспечения доступности для маломобильных групп населения. В зависимости от способа отопления (газовое, электрическое, центральное), необходимо предусмотреть помещение для котельной.

- Этапы, сроки исполнения проекта

- Проведение открытых регламентированных закупочных процедур по выбору административного здания, срок 4-й квартал 2018 года;

- Приобретение административного здания, срок 4-й квартал 2018 года.

- Результаты реализации проекта

- Получение объекта основных средств;

- Сокращение затрат по арендной плате;

- Исполнение требований, предусмотренных пунктом 11 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442, о стандартах качества обслуживания потребителей;

- Обеспечение комфортных условий для людей с ограниченными возможностями;

- Внедрение единых решений:

- в области дизайнерского оформления центров очного обслуживания потребителей;

- в области внедрения системы видеонаблюдения, что необходимо для:

- выполнения требований Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

- создания оптимальных условий для обеспечения надлежащей  антитеррористической защищенности объекта, эффективности мероприятий по профилактике и предупреждению возможных террористических проявлений;

- создания условий для надлежащего документирования противоправных деяний в случае их совершения с целью формирования доказательственной базы и установления лиц, причастных к их совершению;

- в области строительства охранно-тревожной сигнализации, что необходимо для:

- выполнения требований Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

- создания оптимальных условий для обеспечения надлежащей  антитеррористической защищенности объекта, эффективности мероприятий по профилактике и предупреждению возможных террористических проявлений;

- создания оптимальных условий для организации действенной  высокоэффективной системы безопасности с целью сохранности имущества Общества,  предупреждения возможных противоправных проявлений и имущественных посягательств,  обеспечения безопасности личности;

- обеспечения сохранности имущественного комплекса Общества, предупреждение и профилактика хищений товарно-материальных ценностей и денежных средств в результате внутренних (со стороны сотрудников Общества) и внешних посягательств;

- реализации комплекса технических и организационных мер, направленных на предотвращение несанкционированного проникновения на охраняемые объекты;

- своевременное обнаружение и пресечение любых посягательств на целостность и безопасность объекта, в том числе актов незаконного вмешательства;

- создания условий для надлежащего документирования противоправных деяний в случае их совершения с целью формирования доказательственной базы и установления лиц, причастных к их совершению;

- создания условий для обеспечения надлежащего внутриобъектового и пропускного режима, обеспечения необходимой защиты информационных систем персональных данных и конфиденциальной информации.

- в области строительства систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре, что необходимо для:

- выполнения правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390; требований Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», требований Федерального от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- соблюдения норм пожарной безопасности объектов, используемых АО «НЭСК» в производственной деятельности, отвечающей требованиям НПБ «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками  пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03) утвержденные Приказом от 18.06.2003 г. №315 Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, эффективности мероприятий по профилактике и предупреждению возможных террористических проявлений на объекте;

- создания оптимальных условий для организации действенной  высокоэффективной системы безопасности объектов, используемых в производственной деятельности АО «НЭСК», с целью обеспечения безопасности личности, общества, сохранности имущества и объекте;

- обеспечения сохранности имущественного комплекса Общества, предупреждение и профилактика сохранности товарно-материальных ценностей и денежных средств;

- реализации комплекса технических и организационных мер, направленных на предотвращение несанкционированного возгорания на объектах.

- в области структурированной кабельной системы (СКС):

- для создания на основе СКС локальной вычислительной сети с целью взаимодействия средств вычислительной техники, телекоммуникационных и периферийных устройств (IP-телефонов, принтеров, сканеров и т.д.);

- для обеспечения функционирования и оптимизации программных комплексов.

III

Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", пунктом 7 Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 N 18 (ред. от 26.03.2014, с изм. от 07.03.2017) "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов", реализация данного проекта позволит повысить следующие  показатели энергетической эффективности:

•	снижение суммарных удельных годовых расходов тепловой энергии на отопление;

•	снижение суммарных удельных годовых расходов электрической энергии;

•	снижение затрат на горячее водоснабжение.

Приобретение  административного здания в г. Новокубанск приведет к снижению расходов компании на аренду  помещения.

Учитывая современные технологии строительства, значительно повысятся показатели энергетической эффективности за счет сокращения затрат по коммунальным платежам, а именно за счет использование утеплительных материалов, современной системы отопления, использование энергосберегающих электроприборов.

IV

Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств по кварталам, с указанием для уже реализуемых инвестиционных проектов отчетных данных за предыдущий и текущий годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения контрольных этапов | Объемы выполнения контрольных этапов % | Объемы финансирова-ния, тыс. руб. с учетом НДС | Объемы освоения и ввода основных средств тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение открытых регламентированных закупочных процедур по выбору административного здания | 4-й квартал 2018 года | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Приобретение административного здания | 4-й квартал 2018 года | 100 | 18 290,00 | 15 500,00 |
|  | Итого стоимость реализации проекта | 4-й квартал 2018 года | 100 | 18 290,00 | 15 500,00 |

V

Отчетная информация

о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации

инвестиционного проекта

По результатам проведенных регламентированных закупочных процедур в 4 квартале 2018 года определен победитель, в результате чего заключен договор купли-продажи недвижимого имущества, в том числе:

- двух этажное административное здание для  размещения филиала АО «НЭСК» «Новокубансэнергосбыт» общей площадью 348,1 кв.м.;

- земельный участок площадью 876 кв.м.

Общая стоимость приобретения составила 15 500,00 тыс. руб. без учета НДС.

VI

Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики

Реализация проекта не вносит изменений предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики.

VII

Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных существующих и запланированных в рамках проекта инвестиционной программы объектов электроэнергетики. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы

Директор по общим вопросам                                                       С.А. Григорчук

Согласовано:

Начальник ПТО

___________И.В. Беспалько

Исполнитель

Т.В. Долина

992-76-30 (доб.94-94)