Акционерное общество

«Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края»

Паспорт

инвестиционного проекта

на приобретение кассового оборудования

| Наименование объекта: | Кассовое оборудование |
| --- | --- |

Идентификатор инвестиционного проекта G_2.9.

г. Краснодар

2016 год

I

Идентификатор инвестиционного проекта G_2.9.

II

Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации проекта

- Цель проекта

- Выполнить требования, предусмотренные пунктом 11 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442, о стандартах качества обслуживания потребителей;

- Выполнить требования Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»;

- Оснащение кассовым оборудованием новые кассовые центры;

- Замена изношенного оборудования.

- Задачи

- Исполнить требования норм законодательства РФ в части кассового оборудования;

- Приобрести кассовое оборудование для оснащения новых кассовых центров;

- Заменить изношенное оборудование.

- Минимизировать риск получения фальшивых банкнот.

- Этапы, сроки исполнения проекта

В 2017 году:

-   Подготовка документации для проведения конкурсных процедур по отбору претендента на поставку кассового оборудования -  2 квартал 2017 года;

-  Проведение конкурсных процедур и выбор наиболее выгодного предложения по поставке кассового оборудования– 2 квартал 2017 года;

-    Поставка оборудования, а также установка и настройка в подразделениях Общества – 2 квартал 2017 года.

В 2018 году:

-   Подготовка документации для проведения конкурсных процедур по отбору претендента на поставку кассового оборудования - 2 квартал 2018 года;

-  Проведение конкурсных процедур и выбор наиболее выгодного предложения по поставке кассового оборудования – 2 квартал 2018 года;

-    Поставка оборудования, а также установка и настройка в подразделениях Общества  – 2 квартал 2018 года.

- Результаты реализации проекта

- Исполнение требований, предусмотренных пунктом 11 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442, о стандартах качества обслуживания потребителей;

- Исполнение требований Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»;

- Обеспечение кассовым оборудованием новых кассовых центров;

- Замена изношенного оборудования в кассовых центрах филиалов Общества и как итог бесперебойный прием платежей абонентов.

III

Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности

- Планируемые к закупке устройства отвечают требованиям Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».

- Оснащение кассовым оборудованием новых кассовых центров позволит филиалам полноценно функционировать и принимать платежи абонентов;

- Оснащение новыми устройствами позволит снизить затраты на обслуживание изношенных устройств на 4%.

- Новые устройства обладают российским требованиям по энергоэффективности, что позволит снизить затраты на энергопотребление на величину порядка 2%.

IV

Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств по кварталам, с указанием для уже реализуемых инвестиционных проектов отчетных данных за предыдущий и текущий годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения контрольных этапов | Объемы выполнения контрольных этапов % | Объемы финансирования, тыс. руб. с учетом НДС | Объемы освоения и ввода основных средств тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур по отбору претендента на поставку кассового оборудования | 2 квартал 2017 г. | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Проведение конкурсных процедур и выбор наиболее выгодного предложения по поставке кассового оборудования | 2 квартал 2017 г. | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Поставка оборудования, а также установка и настройка в подразделениях Общества | 2 квартал 2017 г. | 100 | 1 329,51 | 1 126,70 |
| 4 | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур по отбору претендента на поставку кассового оборудования | 2 квартал 2018 г. | 100 | 0 | 0 |
| 5 | Проведение конкурсных процедур и выбор наиболее выгодного предложения по поставке кассового оборудования | 2 квартал 2018 г. | 100 | 0 | 0 |
| 6 | Поставка оборудование, а также установка и настройка в подразделениях Общества | 2 квартал 2018 г. | 100 | 1 713,36 | 1 452,00 |
|  | Итого стоимость реализации проекта | 2 квартал 2017 года - 2 квартал 2018 года | 100 | 3 042,87 | 2 578,70 |

V

Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта

По результатам проведенных регламентированных закупочных процедур во 2 квартале 2017 года приобретено, установлено и настроено кассовое оборудование (многофункциональные счетчики банкнот) в филиале АО «НЭСК» «Краснодарэнергосбыт»:

| Структурное подразделение | Модель | Адрес доставки | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал АО «НЭСК» «Краснодарэнергосбыт» | Magner 175 | г. Краснодар, ул. Каляева, 261 | 13 |

Плановые расходы по данному проекту во 2 квартале 2017 года предполагались в размере 1 126,70 тыс. руб., фактические расходы составили 1 059,32 тыс. руб. Отклонение составляет         -67,38 тыс. руб. или -5,98%. Данное отклонение обусловлено тем, что в результате проведения открытых торгов был выбран победитель с более выгодным предложением.

По результатам проведенных регламентированных закупочных процедур во 2 квартале 2018 года приобретено, установлено и настроено кассовое оборудование (многофункциональные счетчики банкнот)  в филиалах АО «НЭСК»:

| Структурное подразделение | Модель | Адрес доставки | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал АО «НЭСК» «Абинскэнергосбыт» | DoCash DC-45F | г. Абинск, ул. Пролетарская, 10А | 1 |
| Филиал АО «НЭСК» «Анапаэнергосбыт» | DoCash DC-45F | г. Анапа, пер. Успенский, 15А | 1 |
| Филиал АО «НЭСК» «Апшеронскэнергосбыт» | DoCash DC-45F | г. Апшеронск, ул. Коммунистическая, 3 | 1 |
| Филиал АО «НЭСК» «Белореченскэнергосбыт» | DoCash DC-45F | г. Белореченск, ул. Коммунальная, 1 | 1 |
| Филиал АО «НЭСК» «Геленджикэнергосбыт» | DoCash DC-45F | г. Геленджик, ул. Первомайская, 61 | 3 |
| Филиал АО «НЭСК» «Горячеключэнергосбыт» | DoCash DC-45F | г. Горячий Ключ, ул. Кириченко, 20 | 1 |
| Филиал АО «НЭСК» «Кореновскэнергосбыт» | DoCash DC-45F | г. Кореновск, ул. Ленина, 149 | 1 |
| Филиал АО «НЭСК» «Кропоткинэнергосбыт» | DoCash DC-45F | г. Кропоткин, ул. 8-го Марта, 127Г | 1 |
| Филиал АО «НЭСК» «Крымскэнергосбыт» | DoCash DC-45F | г. Крымск, ул. Маршала Жукова, 111А | 1 |
| Филиал АО «НЭСК» «Лабинскэнергосбыт» | DoCash DC-45F | г. Лабинск, ул. Пушкина, 62 | 1 |
| Филиал АО «НЭСК» «Новокубанскэнергосбыт» | DoCash DC-45F | г. Новокубанск, ул. Советская, 126А | 1 |
| Филиал АО «НЭСК» «Новороссийскэнергосбыт» | DoCash DC-45F | г. Новороссийск, ул. Леднева, д. 2/4 | 2 |
| Филиал АО «НЭСК» «Приморско-Ахтарскэнергосбыт» | DoCash DC-45F | г. Приморско-Ахтарск, ул. Победы, 88 | 1 |
| Филиал АО «НЭСК» «Славянскэнергосбыт» | DoCash DC-45F | г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 324 | 1 |
| Филиал АО «НЭСК» «Темрюкэнергосбыт» | DoCash DC-45F | г. Темрюк, ул. Степана Разина, 45 | 1 |
| Филиал АО «НЭСК» «Тимашевскэнергосбыт» | DoCash DC-45F | г. Тимашевск, ул. Ковалева, 97 «А» | 1 |
| Филиал АО «НЭСК» «Тихорецкэнергосбыт» | DoCash DC-45F | г. Тихорецк, ул. Подвойского, 109/1 | 1 |
| Филиал АО «НЭСК» «Туапсеэнергосбыт» | DoCash DC-45F | г. Туапсе, ул. Тельмана, 2 «А» | 1 |
| Филиал АО «НЭСК» «Усть-Лабинскэнергосбыт» | DoCash DC-45F | г. Усть-Лабинск, Базарная площадь, 49 | 1 |

Плановые расходы по данному проекту во 2 квартале 2018 года предполагались в размере 1 452,00 тыс. руб., фактические расходы составили 1 435,59 тыс. руб. Отклонение составляет     -16,41 тыс. руб. или -1,13%.

Данное отклонение обусловлено тем, что в результате проведения открытых торгов был выбран победитель с более выгодным предложением.

Инвестиционный проект G_2.9. «Приобретение кассового оборудования» исполнен полностью. Поставленные цели и задачи проекта достигнуты, а именно:

- Выполнены требования, предусмотренные пунктом 11 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442, о стандартах качества обслуживания потребителей;

- Выполнены требования Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»;

- Оснащены кассовым оборудованием новые кассовые центры;

- Заменено изношенное оборудование;

- Исполнены требования норм законодательства РФ в части кассового оборудования;

- Приобретено кассовое оборудование для оснащения новых кассовых центров;

- Минимизирован риск получения фальшивых банкнот.

VI

Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики

Реализация проекта не вносит изменений предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики.

VII

Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных существующих и запланированных в рамках проекта инвестиционной программы объектов электроэнергетики. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы

Кассовое оборудование планировалось разместить:

Из числа приобретаемых в 2017 году:

| Структурное подразделение | Модель | Адрес доставки | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал АО «НЭСК» «Краснодарэнергосбыт» | Многофункциональный счетчик банкнот Magner 175 | г. Краснодар, ул. Каляева, 261 | 7 |

Из числа приобретаемых в 2018 году:

| Структурное подразделение | Модель | Адрес доставки | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал АО «НЭСК» «Абинскэнергосбыт» | Многофункциональный счетчик банкнот Magner 175 | г. Абинск, ул. Кубанская, 16А | 1 |
| Филиал АО «НЭСК» «Анапаэнергосбыт» | Многофункциональный счетчик банкнот Magner 175 | г. Анапа, пер. Успенский, 15А | 1 |
| Филиал АО «НЭСК» «Белореченскэнергосбыт» | Многофункциональный счетчик банкнот Magner 175 | г. Белореченск, ул. Коммунальная, 1 | 1 |
| Филиал АО «НЭСК» «Геленджикэнергосбыт» | Многофункциональный счетчик банкнот Magner 175 | г. Геленджик, ул. Первомайская, 61 | 2 |
| Филиал АО «НЭСК» «Горячеключэнергосбыт» | Многофункциональный счетчик банкнот Magner 175 | г. Горячий Ключ, ул. Кириченко, 20 | 1 |
| Филиал АО «НЭСК» «Кореновскэнергосбыт» | Многофункциональный счетчик банкнот Magner 175 | г. Кореновск, ул. Ленина, 149 | 1 |
| Филиал АО «НЭСК» «Кропоткинэнергосбыт» | Многофункциональный счетчик банкнот Magner 175 | г. Кропоткин, ул. 8-го Марта, 127Г | 1 |
| Филиал АО «НЭСК» «Крымскэнергосбыт» | Многофункциональный счетчик банкнот Magner 175 | г. Крымск, ул. Маршала Жукова, 111А | 1 |
| Филиал АО «НЭСК» «Лабинскэнергосбыт» | Многофункциональный счетчик банкнот Magner 175 | г. Лабинск, ул. Пушкина, 62 | 1 |
| Филиал АО «НЭСК» «Новороссийскэнергосбыт» | Многофункциональный счетчик банкнот Magner 175 | г. Новороссийск, ул. Леднева, д. 2/4 | 2 |
| Филиал АО «НЭСК» «Славянскэнергосбыт» | Многофункциональный счетчик банкнот Magner 175 | г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 324 | 1 |
| Филиал АО «НЭСК» «Темрюкэнергосбыт» | Многофункциональный счетчик банкнот Magner 175 | г. Темрюк, ул. Степана Разина, 45 | 1 |
| Филиал АО «НЭСК» «Тимашевскэнергосбыт» | Многофункциональный счетчик банкнот Magner 175 | г. Тимашевск, ул. Ковалева, 97 «А» | 1 |
| Филиал АО «НЭСК» «Туапсеэнергосбыт» | Многофункциональный счетчик банкнот Magner 175 | г. Туапсе, ул. Тельмана, 2 «А» | 1 |

Генеральный директор                                                                    Е.В. Росинский

Исполнитель:

Начальник отдела по работе с IT-активами

М.Ю. Чурюкин

8 (861) 992-70-00 доб. 9099